| 文件標題 | 半導體專案人員管理作業辦法 |  |
| --- | --- | --- |
| 文件編號 | GEP-CW-3-17 |  |
| 製 作 | 丁靖祐 |  |
| 審 查 | 林艷秀 |  |
| 核 淮 | 蘇 亮 |  |
| 發行日期 | 版 次 | 摘要內容 |
| 105-03-14 | V1.0 | 新發行 |

1.【目的; Purpose】：

為建立半導體專案人員參與、異動、駐廠、現場施工等作業制度，以確保專案能順利執行，特制訂本辦法。

2.【範圍; Scope】：

2.1凡本公司人員參予半導體專案執行者，均依本辦法規定辦理。

2.2執行本公司承攬之半導體專案工程所有人員(包含專案組織下工作的所有人員如員工、協力廠商(下包商)等)均適用之。

3.【參考資料; Reference】：

3.1 員工工作倫理與紀律規範

3.2 員工獎懲作業程序

3.3工地施工作業管理辦法

3.4現場施工安衛管理辦法

3.5現場施工物料管理辦法

4.【定義; Terminology】：

4.1 專案機密資料：係指以書面、口頭或任何形式存在之一切具備機密性質之文件資料或資訊。包括KNOW HOW、創意、價格、計劃、設計、製程、未發表之產品或產品版本之現狀功效及能力、材料結構、規格、製造技術、加工程序、設備與方法、市場開發計劃與方案、廠區圖面、畫面、系統IP資訊、財務狀況與客戶資料或其他與專案相關之資料。

5.【作業程序; Activities & Procedure】：

5.1 職責(Role and Responsibility )

5.1.1 人力資源部：

負責管理專案經理提交半導體專案人員所簽署相關保密文件。

5.1.2 專案經理：

(1)負責管理約束專案人員的行為，任何不法、不當情事應立即糾正並向上級主管呈報。

(2)負責遴選、審核專案人員相關資料。

(3)負責提供專案組織架構、人員名單。

(4)負責下包商資訊管理。

(5)負責將專案人員簽署之相關保密文件，彙總後提交人資部留存。

5.1.3 專案人員：

(1)同意採取必要措施維護其於受僱期間所知悉或持有之專案機密資

料，保持其機密性。

(2)應確實遵守專案相關規定，杜絕一切不法情事，誠實服務。

5.1.4工務所主任

負責監督管理及查核施工現場及工務所相關作業。

5.2 流程架構(Process Flow)

略

5.3 處理程序(Process Description)

5.3.1專案執行前準備作業

專案經理於專案開始執行前應完成下列準備作業：

5.3.1.1遴選專案成員

(1)專案經理依合約/專案需求，遴選合格專案人員與籌組專案組織。

(2)專案人員除依專案規定提供個人相關資料並遵守「員工工作倫理與紀律規範」規定外，另需依專案要求簽署相關保密文件。

(3)專案經理應將專案人員簽署的保密文件提交一份給人資部存檔備查。

5.3.1.2工務所籌設

(1)專案經理(業務)依合約/專案需求，視工作屬性決定是否設定工務所。基本上有現場施工、安裝測試且離公司所在地點距離較遠者優先設立，若距離近可以以辦公室為工務所為原則。

(2)工務所設立需租屋、購置相關設備(桌椅、櫥櫃、電話，網路、水電與影印設備等)，由使用單位提出申請會同總務部、法務部協助辦理相關採購、合約、保險等作業。

(3)工務所應設有工務所主任(可由專案經理兼任)，負責監督及查核現場相關作業。

5.3.2專案執行階段

專案開始進行時相關作業主要分成【現場施工/進度管理】、【資安管理】

等二大項，專案人員及協力廠商均需依下述規定辦理：

5.3.2.1施工管理

(一) 現場施工/進度管理

工務所主任(專案經理)依合約/專案預訂進度，負責工地現場工程進度管控、以及現場人員、物料與資源調度；督導工程順利進行。相關作業參考「工地施工作業管理辦法」、「現場施工安衛管理辦法」、「現場施工物料管理辦法」規定辦理。

5.3.2.2資安管理

為確保專案成員(含協力廠商)不會因個人有意或無意的將資料外流，資安作業規定如下：

(一)資料分級：

半導體廠專案所有資訊及E-mail傳遞區分成兩級：

(1)等級A類(Level A)：參照定義4.1或其他機密資訊皆屬之。

(2)等級B類(Level B)：其他非等級A類資訊。

(二)進廠專案電腦：

因系統建置維護工作，專案成員若需攜帶作業電腦進入半導體廠廠區時，只能使用進廠專案電腦。此電腦除了作業用的網路埠，其他I/O埠及照像孔皆由貼紙封閉。

(1)專用電腦僅供入場作業使用，僅存有作業用之必要應用軟體，其它不相關之應用軟體不應存在。

(2)且此電腦亦不作資料檔案存取之用，故亦不應存在任何檔案。工務所主任(專案經理)需定期/不定期檢查該專用電腦，是否有違反前述之使用規定。

(三)個人工作電腦：

為避免有心人自個人電腦中竊取資訊，專案成員個人工作使用的電腦設備應做下列管制措施：

(1)需設定開機密碼

(2)需設定螢幕保護模式

(3)視需要管制設定硬碟開啟密碼

(4)Disable 隨身碟存取功能，嚴禁使用隨身碟互相拷貝。

(5)資料傳遞一律使用E-mail

(四)工務所電腦資訊管理

(1)工務所網路的架設原則上採有線網路方式，專案可視實際情況調整。

(2)工務所內禁止私接無線網路基地台。

(3)工務所內原則上使用桌上型電腦，除了作業用的網路埠，其他I/O埠及照像孔皆由貼紙封閉；專案可視實際情況調整。

(4)於工務所內原則上使用非智慧型手機, 專案可視實際情況調整。

(5)於工務所內禁止將個人用資訊設備接入工務所專用的網路環境。

(五)資訊傳遞與管理

(1)紙本之機密文件應於歸檔之資料夾明顯處標示「機密」字樣，並存放於上鎖的櫃子。

(2)閱讀機密文件(ex.電子檔、紙本)如需中途離開座位應暫時將文件收起來並依將電腦螢幕鎖定。

(3)專案資料採用E-mail傳遞時，應於主旨前標示資料等級(Level A / Level B)，機密文件的傳遞必須設定開啟密碼才能開啟閱讀。

5.3.3 保密作業

(1)凡參與半導體專案人員均應簽署附件10.1"半導體專案工作規範書"、附件10.2"半導體專案保密合約書"及附件10.3” 半導體專案保密切結書”。

(2)凡參與本公司半導體專案的協力廠商，均應簽署附件10.2"半導體專案保密合約書"及附件10.3” 半導體專案保密切結書”。

(2)若該專案另有特定保密切結條款，則應依該專案規定增行辦理。

(3)半導體專案人員所簽署之相關保密切結書、保密合約、工作規範書為一式二份(或依專案規定)，除當事人保留一份外，另一份專案經理彙總後交由人事單位留存備查。

(4)參與半導體專案的人員對於所知悉或持有之專案機密資料應保持其機密性。除因專案工作需要正當使用外，與專案有關之專案機密資料不得洩漏、交附移轉予無關之第三者。亦不得對外發表、談論該專案事項。

違反保密規定要求造成公司損失或不良影響者，依「員工獎懲作業程序」規定辦理。

5.3.4 專案人員異動

(1)凡參與半導體專案人員如有職務異動之情事，應於一個月前告知專案經理，待覓得替代人選，完成交接程序後方得離職或轉調其他單位。

(2)異動生效即日起，異動人員須立即返還所有機密資料；然而對原參與專案之保密義務，仍應持續有效。

5.4本制度呈請總經理核示後實施，其修正時亦同。

6.【控制重點; Verification Points】：

6.1 參與半導體專案人員均應簽署專案人員保密切結書、保密合約及工作規範書，依該專案規定對於所悉或持有之專案資料保持其機密性。不得洩漏、交附移轉予無關之第三者。亦不得對外發表、談論該專案事項。

6.2 專案人員職務有異動之情事需依規定完成交接程序後方得異動，但仍應負保密責任。

7.【允入/允出準則; Entry/Exit Criteria】：

7.1允入準則：

公司人員參與半導體專案時。

7.2允出準則：

專案結束或人員異動時。

8.【輸出/輸入; Inputs/Outputs】：

8.1輸入：

保密切結相關文件

8.2輸出：

工作規範書。

保密合約書。

保密切結書

9.【調適原則; Tailoring Criteria】：

9.1本作業辦法中所使用的工作規範書、保密合約、保密切結書，可依專案需求進行內容的調整。

10.【附件; Appendix】：

10.1 半導體專案工作規範書

10.2 半導體專案保密合約

10.3半導體保密切結書