| 文件標題 | 工時填寫管理辦法 |  |
| --- | --- | --- |
| 文件編號 | GEP-03-3-08 |  |
| 製 作 | 蕭玉禎 |  |
| 審 查 | 林艷秀 |  |
| 核 淮 | 蘇 亮 |  |
| 發行日期 | 版 次 | 摘要內容 |
| 99-10-01 | V1.0 | 新發行 神通電腦分割新設神通資訊科技股份有限公司，重新發行文件。 |
| 100-03-28 | V1.1 | 依實際作業情況修改工時填寫適用範圍。 |
| 104-08-28 | V2.0 | 重新發行 依實際作業情況修改工時填寫相關作業規定： - 修改工時系統適用範圍。 - 新增工時系統定義4.1、4.2、4.3。 - 增修改5.3.1關於工時系統權限申請，取消填寫附件10.1工時系統-人員/專案申請單(GEP-03-4-14)規定。 - 新增5.3.3-(三)工時系統之大項分類內容。 - 取消原5.3.4技術服務處延用MiService System，將MiService System資料轉至工時系統之規定。 |
| 104-12-22 | V2.1 | 依實際作業情況增修5.3.7專案工時資料審查，若發現工時資料未照實填寫將提報人資部進行懲處。 |
| 107-08-09 | V3.0 | 重新發行 1、依Redmine系統與工時系統運作方式，重新修改相關作業規定。 2、作廢原附件10.1工時資料匯入出單(GEP-03-4-15)、10.2 WBS專案資料匯入出單(GEP-03-4-16)、10.3 WBS部門資料匯入出單(GEP-03-4-17)。 |

1.【目的; Purpose】：

為配合工時系統上線，訂定工時填報相關規定，以利同仁工作內容及工時呈報系統化，便於統計分析管理，特擬定此辦法以利同仁遵循。

2.【範圍; Scope】：

適用對象為除本公司下述人員外均需填寫工時系統。

行政部門(董事長室、總經理室及行政支援中心)

業務部門之行政職與業務職

生產部門(例外:若有支援非生產之專案/訂單，亦可填寫工時)

3.【參考資料; Reference】：

3.1專案內部人力支援及工時計價作業準則

3.2員工請假管理程序

3.3 出勤管理辦法

3.4 員工懲處作業程序

4.【定義; Terminology】：

4.1 智慧服務平台_Redmine(以下簡稱Redmine系統)：可進行多專案管理、專案工作指派、工時填報計算、版本管控、績效統計之作業系統。

4.2專案管理平台_工時系統：彙總工時資料據以計算投入人力成本及工時相關彙總報表產出之作業系統。

4.3當月工時計算期間:上月28日~本月27日

若遇連續假日(如:年假)所造成之帳務提前結帳，而需配合調整工時之起迄日時，會計部將另行公告。

5.【作業程序; Activities & Procedure】：

5.1 職責(Role and Responsibility )

5.1.1須填寫工時之同仁

(1)接收專案經理或部門主管計畫專案或部門工作項目(WBS)之派工。

(2)每日下班前依派工內容確實填寫工作時數。

5.1.2部門主管/專案經理(專案負責人)

(1)向Redmine系統管理員申請開立Redmine新專案。

(2)設定專案成員及其角色(權限)。

(3)設定該部門/專案在Redmine系統中可使用的功能模組。

(4)規劃並建立議題清單，以及進行議題(任務工項)的派工。

(5)負責確認部門/專案成員工作進度回報與工時登錄資料。

5.1.3智慧服務平台_Redmine系統管理員

(1)負責維持redmine系統功能的正常運作。

(2)執行redmine系統上專案之建立及關閉作業。

(3)提供redmine作業及操作問題之諮詢及回覆。

(4)執行redmine系統上專案作業的檢核及議題處理。

5.1.4 MIS

(1)負責Redmine系統維運的硬體設備維護。

(2)專案管理平台_工時系統資料轉檔確認與維護。

(3)定期維護及備份相關資料庫。

5.1.5人力資源處：

每年或遇職級之標準成本發生重大變動時，更新全公司職級之標準成本。

5.1.6會計部：

(1)依月結之工時彙總表的資料，作為各專案或部門、處級及中心或事業群之計算投入人力成本依據。

(2)每半年或遇費用發生重大變動時，重新評估費用率。

5.1.7稽核室：

依月結彙總資料庫之資料，監控各事業群、專案人力工時填寫情況。

5.2 流程架構(Process Flow)

5.3 處理程序(Process Description)

5.3.1系統作業權限申請

系統作業權限申請分成下述二種：

5.3.1.1智慧服務平台_Redmine專案申請

(一)專案經理(專案負責人)在GHP單一入口網首頁【庶務管理系統

(MBM)】上的【智慧服務平台申請】Redmine專案建立。

(二)Redmine專案建立申請，須提供下列資訊：

(1)申請人之姓名、部門、分機、e-mail等。

(2)專案經理(專案負責人)之姓名、部門、分機、e-mail等。

(3)專案之SA號碼、專案名稱、專案起訖日期等。

(三)經專案經理(專案負責人)之處級以上部門主管簽核同意後，即轉由入Redmine系統管理員進行作業審核及Redmine專案的建立。

(四)新建立的專案，Redmine系統管理員會先預設二類專案成員：

Manager：專案經理

Supervisor：高階主管、事業群/中心主管

(五)Redmine系統管理員完成新增專案建立後，透過e-mail通知申請人及專案經理(專案負責人)。

5.3.1.2專案管理平台_工時系統：

(1)工時系統填寫人員及專案/部門資料設定:

各事業群的專案經理或部門主管或被授權管理的人員，應於專案管

理平台_工時系統中設定需使用工時系統人員的工時成本計算方式(標準工時/非標準工時)、工時資料審核人員。

(2)專案管理平台_工時系統的使用權限，請填寫資訊作業需求(Mantis)向MIS申請。

5.3.2計畫WBS及派工(智慧服務平台_Redmine):

為有效將工作內容及時數能列入統計分析項目，專案經理(專案負責人)申請完成Redmine專案建立後，須於專案啟動前在Redmine系統進行下述設定：

(1)設定專案成員及其角色(權限)。

(2)設定專案在Redmine系統中可使用的功能模組。

(3)規劃並建立議題清單。

(4)進行議題(任務工項)的派工。

5.3.3依派工內容填寫工時(智慧服務平台_Redmine)

(一)專案或組織成員依照專案經理或部門主管分派之工作項目，每日下

班前依派工內容進行工作進度回報與工時登錄，嚴禁由他人代為登打。

(二)因公派駐在外最晚應於每週五前依當週工作內容確實填寫工作時

數；惟若當週逢工時截止日(27日)時，需於工時截止日(27日)下班前填

寫。

(三)Redmine系統工時項目分成專案工時、部門工時二種:

(1)專案工時：係為專案/訂單(除科專計劃專案外)之工時，帳列

專案/訂單成本。

(2)部門工時:包括業務支援、部門行政、教育訓練、工程支援四種，帳列填寫工時部門之費用。

5.3.4 Redmine工時匯入作業

Redmine工時匯入專案管理平台_工時系統機制：

(1)透過Redmine工時匯入程式，排程每日定時執行自動將Redmine系統主機上之工時資料匯入至專案管理平台_工時系統。

(2)每日資料皆會轉至專案管理平台_工時系統月結彙總資料庫。

(3)工時資料經所屬單位上一層級主管審查後，即不再允許修改。

(4)若當週逢工時截止日(27日)時，須於月底前審查當週至工時截止日(27日)之專案/部門成員工時內容及時數是否確實填寫。

5.3.5工時結算及保存(專案管理平台_工時系統)

(一)工時系統每月底零時自動執行月結作業，月結後將鎖住相關工時資料，無法再進行相關處理及審核。

(二)工時系統月結資料來源包括下述二種：

(1)智慧服務平台_Redmine：專案/部門成員填寫的工時資料

(2)員工服務系統(MES)：專案/部門成員請假資料

(三)各專案/部門應於專案成立開始填報工時前(最遲於工時系統執行月結作業前)，於工時系統設定相關的參考代碼以利月結資料的匯入，工時系統參考代碼設定項目如下：

(1)「部門工時-備標」:係為專案備標階段之工時，帳列部門之費用。

(2)「部門工時-科專」:係為科專計劃專案之工時，帳列科專所屬部

門之費用。

(3)「部門料號工時」:係為因BDL系統未設定訂單(SA)所對應之料號

或部門，致工時成本無法轉入成本分析系統者(由系統自動判讀歸

屬)，帳列填寫工時部門之費用。

(4)若專案/訂單符合下述任一條件者,因不估列人力成本，當月產生

之人力成本，列為部門成本;填寫工時代碼為「deptpool-xxx」(訂單

所屬之部門代碼)，並屬工時系統之「專案工時」大類。

- 專案/訂單銷售金額<20萬

- 人力成本<20萬元

(四)請假工時結算方式：

(1)「請假工時-計薪」: 依據「員工請假管理程序」規定給薪之假別，

將視為填寫工時部門之銷貨成本。

(2)「請假工時-不計薪」: 依據「員工請假管理程序」規定不給薪之

假別，僅為管理資訊，不入帳。

(3)補休工時因之前已計入專案或部門工時中，為避免重複計算成

本，故請假工時若屬補休時，將列於「請假工時-不計薪」中。

(4)因天災(如:颱風、豪雨、地震等)停班，同仁的出勤、假別依人力

資源處公告方式處理，相關工時填寫方式如下：

(a)全台全天停班：屬免出勤日，無需填寫工時(即不計入實際工

作天數中)。

(b)地區性全天停班：需填寫工時，免出勤地區應填寫工時的同仁

當天無需填寫工時。

(c)非全天停班：需填寫工時，應填寫工時的同仁當天依其實際工

作時間填寫。

(5)「公出」時，請依實際情形，將工時列為專案工時或部門工時。

(五)工時成本之計算係採標準成本制，計算如下：

工時成本(每小時)＝職級標準成本(每小時)×(22天÷本月實際工作天數)×

(1＋費用率)

職級標準成本(每小時) ：係由人資部依全公司各職等的平均標準成本

(以平均每個月22天計算出來)於工時系統設定

費用率：係由會計部依全公司之「扣除薪資後費用」÷「薪資」設算之比率，並於工時系統設定。

(六)會計部依據月結後之工時彙總表資料，作為各專案或處級之計算投入人力成本依據。

(七) 相關系統資料拋轉執行月結作業後，若有因資料登打或系統設定錯誤導致專案成本資料無法對應的情況，將視為填寫工時人員之部門工時。

另，若員工設定為適用標準工時者，月結後若系統檢核有未輸入之工時，

則視為該人員所屬薪資部門之行政費用(歸屬至工時系統之「部門工時」)。

(八)資料在線上可保留三年(若為專案可保留至結案後三年)。超過保留年限之資料將轉入歷史資料備存。

5.3.6假日出勤及延長工作時間申請

填寫工時之同仁若有超時工作，其假日出勤及延長工作時間的申請依「出勤管理辦法」規定辦理。

5.3.7專案工時資料審查

稽核室依月結彙總資料庫之資料，監控各事業群、專案人力工時填寫情況。若發現工時資料未依規定照實填寫時，則將相關人員、主管資料提交人資部依「員工懲處作業程序」規定進行懲處。

5.4 本制度呈請總經理核示後實施，其修正時亦同。

6.【控制重點; Verification Points】：

6.1專案經理應於專案啟動前在Redmine系統進行專案成員角色權限、任務工項派工等系統設定。

6.2專案成員每日下班前依派工內容確實填寫工作內容、進度及工作時數進行工作進度回報與工時登錄。

6.2工時系統每月執行月結後將鎖住相關工時資料，無法再進行相關處理及審核。

7.【允入/允出準則; Entry/Exit Criteria】：

7.1允入準則：

智慧服務平台_Redmine專案新增申請

專案工時填報

7.2允出準則：

工時系統工時結算及保存

8.【輸出/輸入; Inputs/Outputs】：

8.1輸入：

員工自行輸入工時時數

Redmine工時匯入

8.2輸出：

工時彙總資料 (工時系統報表)

工時細項彙總表(工時系統報表)

內部轉撥計價表(工時系統報表)

9.【調適原則; Tailoring Criteria】：

9.1專案經理應於專案啟動前在Redmine系統進行專案成員工作任務指派，若因特殊原因未於系統指派任務時，專案成員亦可於Redmine系統建立議題清單，再依實際執行內容進行工作進度回報與工時登錄。

9.2 無法使用Redmine系統分派工作與填報工時的專案或部門，得沿用原Microsoft Outlook填寫方式作業。

10.【附件; Appendix】：

10.1工時彙總表 (工時系統報表)

10.2工時彙總明細表 (工時系統報表)

10.3內部轉撥計價表 (工時系統報表)